淄水资〔2024〕13号

淄博市水利局

关于印发《2024年水资源、节约用水监督检查工作方案》的通知

各区县水利局，高新区建设局，淄博南部产业新城发展中心，萌山水库管理中心，市水利事业服务中心、市太河水库管理中心，市水务集团，局机关有关科室：

现将《2024年水资源管理、节约用水监督检查工作方案》印发给你们，请认真做好有关工作。

淄博市水利局

2024年5月27日

2024年水资源管理、节约用水监督检查

工作方案

为强化水资源刚性约束，规范和加强水资源管理，根据水利部、省水利厅关于水资源管理及节约用水监督检查有关工作要求和2024年度市水利局业务性监督检查计划，制定工作方案如下：

一、检查范围、内容及方式

（一）监督检查范围

各区县及高新区、经开区、文昌湖区，大武地下水范围内区域；全市范围内所有取用水单位2023年以来的取用水行为，重点为非农、大中型灌区、特种行业（洗车、洗浴、滑雪场等）取用水户。

（二）监督检查阶段划分

1.集中排查阶段（5月下旬至6月31日）；

2.集中整改阶段（7月1日至8月31日）；

3.复核抽查阶段（9月1日至10月底）。

（三）监督检查内容

1.区县水资源管理、节约用水管理职能履行情况。包括取用水管控、用水统计及数据质量管理、取用水管理专项整治行动整改提升、地下水禁限采区管理、用水效率指标管控、用水计划管理、用水定额执行、节水评价等情况，具体检查内容见附件2至附件4；

2.取用水单位规范性情况。包括取用水合规、取用水计量、用水计划上报及执行、用水原始记录和统计台账、纳入重点监控用水单位名录等情况，具体检查内容见附件5至附件11。

（四）监督检查方式

采取现场询问、实地查看、查阅资料、数据核查等方式。

二、组织机构及责任分工

（一）市级组织机构和职责分工

监督检查工作由市水利事业服务中心具体负责，成立4个检查组，具体分组人员名单见附件1。监督检查组负责对区县及取用水单位水资源管理、节约用水工作进行监督检查并指导相关区县做好问题整改。

8月底前，完成对每个区县自查资料的全覆盖核查并进行汇总整理，经组长审核把关后由第4监督检查组统一汇总；10月底前，完成对非农取用水户及大中型灌区的现场抽查检查（抽查比例不低于区域内非农取用水户总量的10%），根据监督检查情况，归纳检查发现问题并填写附件12，形成检查问题“一县一单”，经组长审核把关后由第4监督检查组统一汇总。11月底前，将问题清单反馈至各区县。

大武地下水范围内相关自查、整改工作由市水利事业服务中心大武水源管理科负责。

（二）区县及有关单位职责分工

区县水行政主管部门负责对辖区范围内所有取用水户水资源管理、节约用水工作的全面排查和整改，接受上级监督和检查。按照部署要求，于6月底前完成全面排查，对每家取用水单位对照填写附件2至附件11进行自查，纸质版材料由区县作为档案留存，电子版或照片报市第4监督检查组审查；8月底前，完成排查问题动态整改工作；12月底前完成问题动态清零。

市水务集团组织下属公司开展取水合规、取水计量、用水统计执行、水资源税缴纳、超计划累进加价执行情况自查整改工作，填写附件5和附件10，同时附相关支撑资料。6月底前完成全面排查及资料汇总上报工作，8月底前完成排查问题动态整改工作；12月底前完成问题动态清零。

三、工作要求

（一）提高思想认识。开展水资源管理与节约用水监督检查，是各级水行政主管部门依法履行的法定职责，是推动全市水资源规范化管理水平整体提升、做好国家及省有关考核准备工作的重要举措。各区县及相关取用水单位要高度重视，有力有序有效推动各项工作。涉及违法违规取水的，要及时移交执法部门进行查处。对检查中发现问题较多、整改不力的单位或个人将依规实施责任追究。

（二）加强协作配合。各区县水行政主管部门及相关取用水单位应积极配合，提前准备相关工作开展情况资料，如实提供检查资料，现场检查取用水单位时请提供必要的协助。受检单位如有特殊情况不便检查，应提前向检查组说明情况、提出替换建议。现场检查时，受检单位负责人及检查人员应在检查表上签字确认。

（三）严肃工作纪律。认真落实中央八项规定精神和相关工作要求，本着实事求是、务实高效的原则，科学合理安排好检查工作。

请各区（县）明确2名联络员，并于5月29日前报送联络员信息（姓名、单位、职务/职称、手机号）。

联系人：孙强  李烃

联系电话：2212376  2211829

附件：1.淄博市2024年水资源管理、节约用水监督检查组人员

名单

2. 2023年度区县取用水监管情况自查表

3. 2023年度区县节约用水管理工作情况自查表

4. 2023年度地下水禁限采区管理情况自查表

5. 2023年度取水口取用水监管情况自查表

6. 2023年度工业企业节约用水情况自查表

7. 2023年度学校节约用水情况自查表

8. 2023年度宾馆节约用水情况自查表

9. 2023年度医院节约用水情况自查表

10. 2023年度供水企业用水情况自查表

11.2023年度其他用水单位节约用水情况自查表

12. 2023年度水资源管理、节约用水监督检查发现问题汇总表

13.水利部2022年水资源管理监督检查工作手册

14.水利部2023年节约用水管理监督检查指导手册

附件1

淄博市2024年水资源管理、节约用水

监督检查组人员名单

1.第一监督检查组

监督检查范围：临淄区、高新区、大武

组  长：毕银思

副组长：王爱民

成  员：熊国庆  孙  强  陈  晨

联系人：胡业超（17663026267）

2.第二监督检查组

监督检查范围：张店区、周村区、桓台县、经开区、文昌湖区

组  长：王黎明

副组长：潘  健

成  员：李云鹏  孙家平  段  潇

联系人：张文茜（18865517529）

3.第三监督检查组

监督检查范围：高青县、沂源县、市水务集团

组  长：刘胜利

副组长：彭俊峰

成  员：王  强  程  建  李福磊

联系人：王开睿（18906396840）

4.第四监督检查组

监督检查范围：淄川区、博山区

组  长：邱艳霞

副组长：牟永花

成  员：伊  涛  王智霖  李  烃  宋佳玲

联系人：陈晓薇（18853856505）

附件2

2023年度区县取用水监管情况自查表

区县：

联系人：                    负责人（签字）：         电话：

| 事项类别 | 序号 | 检查事项 | 检查情况 | 对应页码 及条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量管控 | 1 | 审批的取水总量是否超过本行政区域取用水总量控制指标 | 是□ 否□ | P6,第1条 |
|  | 2 | 实际取用水量是否超过本行政区域年度用水总量控制指标 | 是□ 否□ | P6,第2条 |
|  | 3 | 批准地下水的总水量是否超过本行政区域地下水控制指标（或可开采量） | 是□ 否□ | P7,第3条 |
|  | 4 | 实际取用地下水的总水量是否超过地下水年度取水计划量或可开采量 | 是□ 否□ 未涉及□ | P9,第4条 |
|  | 5 | 实际取用江河的水量是否超过相应的江河年度水量分配指标 | 是□ 否□ 未涉及□ | P12,第7条 |
| 用水统计调查 | 6 | 区域上报的用水量数据与调查对象直报数据是否相一致 | 是□ 否□ | P10,第5条 |
|  | 7 | 检查的取用水户实际取水量是否与区域取用水统计台账取水量数据一致 | 是□ 否□ | P11,第6条 |
| 取用水管理专项整治行动整改提升 | 8 | 是否按规定要求开展水资源管控指标符合性问题认定 | 是□ 否□ 未涉及□ | P12,第7条 |
|  | 9 | 退出类项目是否全部退出 | 是□ 否□ 未涉及□ | P13,第8条 |
|  | 10 | 区域内无证取水项目是否依法补办手续或退出停止取水 | 是□ 否□ 未涉及□ | P14,第9条 |
|  | 11 | 存在不符合区域管控指标取水问题的地区是否制定压减方案并按计划实施 | 是□ 否□ 未涉及□ | P15,第10条 |
|  | 12 | 取水口核查登记是否全面 | 是□ 否□ 未涉及□ | P16,第11条 |
|  | 13 | 是否建立取水口动态更新机制和取用水监管机制 | 是□ 否□ 未涉及□ | P17,第12条 |
|  | 14 | 列入整改台账的取用水问题是否全部得到整改 | 是□ 否□ 未涉及□ | P18,第1条 |
| 其他 | 15 |  |  | 其他有关条款 |

说明：1.“检查情况”栏中填写“未涉及”，指该行政区不涉及本项检查事项的内容，后同。

2.“其他”为检查发现的其他问题，后同。

3.对应页码及条款为《水利部2022年水资源管理监督检查工作手册》要求标准。

附件3

2023年度区县节约用水管理工作情况自查表

区县：

联系人：                    负责人（签字）：         电话：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本行政区的“十四五”用水总量和强度双控目标的是否己完成 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 是否将节水作为约束性指标纳入政府考核体系 | 是□ 否□ |  |
| 3 | 对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户，是否按照水量核算要求全部按时下达年度用水计划 | 是□ 否□ |  |
| 4 | 是否按年度用水总量控制指标约束下达与监督实施计划用水 | 是□ 否□ |  |
| 5 | 是否发现应使用而未使用用水定额核定用水计划的情况 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 是否对纳入取水许可管理的超计划（定额）用水单位予以处理 | 是□ 否□ 不存在此类问题□ | 如存在问题，请具体说明，请明确主管部门 |
| 7 | 是否按规定核减用水单位年计划用水总量 | 是□ 否□ |  |
| 8 | 是否实现年用水量1万立方米及以上工业、服务业企业纳入用水计划管理全覆盖 | 是□ 否□ |  |
| 9 | 新（改、扩）建项目水资源论证、节水评价是否使用用水定额先进值 | 是□ 否□ |  |
| 10 | 已通过审批、审查的项目规划、项目建议书、可行性研究报告或规划水资源论证报告书是否通过了节水评价审查 | 是□ 否□ |  |
| 11 | 是否存在按规定应纳入而未纳入重点监控用水单位名录中的情况 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 是否按规定对重点用水单位用水实施在线计量监控 | 是□ 否□ |  |
| 13 | 是否按规定落实建设项目节水设施“三同时”管理制度 | 是□ 否□ |  |
| 14 | 是否将建成的各类节水载体相关信息填报至水利部节水载体信息库并定期更新 | 是□ 否□ |  |
| 15 | 是否完成非常规水源利用量目标 | 是□ 否□ |  |
| 16 | 是否按要求编制非常规水源利用专项规划或在水资源规划中专门列出非常规水源利用篇章 | 是□ 否□ |  |
| 17 | 对缺水地区具备使用非常规水源条件的用水单位，水行政主管部门编制和下达年度用水计划时，是否配置了非常规水源 | 是□ 否□ |  |
| 18 | 对缺水地区按用水计划应当使用非常规水源而未使用或使用量未达到要求的周水单位，水行政主管部门是否核减了其下 一年度的常规水源计划用水指标 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |
| 19 | 本行政区水行政主管部门是否开展了节水宣传进机关、进校园、进社区、进企业、进农村等主题活动 | 是□ 否□ | 说明开展宣传教育活动的次数 |
| 20 | 省市节水监督检查问题是否整改完成 | 是□ 否□ |  |

附件4

2023年度地下水禁限采区管理情况自查表

区县：

联系人：                    负责人（签字）：         电话：

| 序号 | 检查事项 | 检查情况 | 检查情况说明 | 提供材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超采区是否有地下水压采方案 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | 压采方案文本 |
| 2 | 超采区是否按地下水压采方案完成压采任务目标 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 3 | 对照水资管〔2020〕280号文件要求，是否存在违规审批新增取水许可 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 4 | 超采区地下水取水工程台账是否及时更新 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 5 | 2023年度计划关停和实际关停自备井是否建有台账 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 6 | 2023年度生态补水及河湖补水是否建有台账 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 7 | 是否开展2023年度最严格水资源管理制度自评估 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | 自评估报告 |
| 8 | 是否开展水权交易，建有水权交易台账 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 9 | 是否出台超采区地下水管理相关制度、文件 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |

附件5

2023年度取水口取用水监管情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话                   负责人（签字）：       时间：

| 事项类别 | 序号 | 检查事项 | 检查情况 | 检查情况 说明 | 对应页码 及条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水合规情况 | 1 | 是否持有有效的取水许可证 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P18,第2条 |
|  | 2 | 应开展水资源论证的建设项目是否按要求开展水资源论证 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P20,第3条 |
|  | 3 | 是否按取水许可证规定的取水用途取水 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P22,第4条 |
|  | 4 | 是否存在超许可水量取水行为 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P23,第5条 |
|  | 5 | 如存在取水不合规情况，是否已纳入专项整治整改台账并按计划推进整改 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |  |
| 取水计量情况 | 6 | 是否按规定要求安装取水计量设施 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P24,第6条 |
|  | 7 | 安装的取水计量设施是否正常运行 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P26,第7条 |
|  | 8 | 取水计量设施是否按规定进行检定或校准 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P27,第8条 |
| 用水统计调查制度执行情况 | 9 | 是否按规定填报用水统计调查直报系统报表 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P29,第9条 |
|  | 10 | 填报的用水统计表数据是否与相应的取水计量数据一致 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P30,第10条P31,第11条 |
| 水资源税缴纳情况 | 11 | 是否依法足额缴纳水资源税 | 是□ 否□ 未涉及□ |  | P32,第12条 |
| 其他 | 12 |  |  |  | 其他有关条款 |

附件6

2023年度工业企业节约用水情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话                   负责人（签字）：       时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否为公共供水管网内用水户 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 是否按规定时间要求上报用水计划。用水单位根据核定下达的年计划用水总量自行确定的月计划用水量， 是否在管理机备案 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 3 | 是否按照法律法规和有关技术标准要求，安装经质量技术监督部门检定合格的用水计量设施 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 4 | 用水单位有两个以上不同水源或者两类以上不同用途用水的，是否分别安装用水计量设施 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 5 | 是否存在近两年超年度计划用水情况 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 是否建立用水原始记录和统计台账，并定期向管理机关报送用水情况 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 7 | 主要产品产量 主要产品的用水量 |  | 注：选取产品不超过3个的工业企业 |
| 8 | 实际用水量 | （ ）万m³ |  |
| 9 | 是否超定额用水 | 是□ 否□ | 说明计算方法和采用的用水定额 |
| 10 | 是否是重点监控用水单位 | 是□ 否□ | 国家级□ 省级□ 市级□ |
| 11 | 重点监控用水单位用水信息报送是否准确 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 节水型单位是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |

附件7

2023年度学校节约用水情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话                   负责人（签字）：       时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否为公共供水管网内用水户 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 是否按规定时间要求上报用水计划。用水单位根据核定下达的年计划用水总量自行确定的月计划用水量，是否在管理机备案 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 3 | 是否按照法律法规和有关技术标准要求，安装经质量技术监督部门检定合格的用水计量设施 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 4 | 用水单位有两个以上不同水源或者两类以上不同用途用水的，是否分别安装用水计量设施 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 5 | 是否存在近两年超年度计划用水情况 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 是否建立用水原始记录和统计台账，并定期向管理机关报送用水情况 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 7 | 非住宿生 住宿生 教职工数量（在编在岗教职工和工作半年以上非在编人员） | （ ）人（ ）人（ ）人 |  |
| 8 | 实际用水量 | （ ）万m³ | 不含学校附属的子弟学校、家属区、宾馆等用水量 |
| 9 | 是否超定额用水 | 是□ 否□ | 说明计算方法和采用的用水定额 |
| 10 | 是否是重点监控用水单位 | 是□ 否□ | 国家级□ 省级□ 市级□ |
| 11 | 重点监控用水单位用水信息报送是否准确 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 节水型单位是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 是□ 否□ 未涉及□ |  |

附件8

2023年度宾馆节约用水情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话                   负责人（签字）：       时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否为公共供水管网内用水户 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 是否按规定时间要求上报用水计划。用水单位根据核定下达的计划用水总量自行确定的月计划用水量，是否在管理机关备案。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 3 | 是否按照法律法规和有关技术标准要求，安装经质量技术监督部门检定合格的用水计量设施。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 4 | 用水单位有两个以上不同水源或者两类以上不同用途用水的，是否分别安装用水计量设施。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 5 | 2023年度是否存在超年度计划用水情况。 | 是□ 否□ |  |
| 6 | 是否建立用水原始记录和统计台账，并定期向管理机关报送用水情况。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 7 | 宾馆星级（或具有同等规模质量水平） | 四、五星口 三星级 口 一、二星口 星级以下口 |  |
| 8 | 床位数 床位出租率 | （ ）张 （ ）% |  |
| 9 | 2023年度实际用水量 | （ ）万m³ | 不含外租办公区、公寓、商场等用水量 |
| 10 | 2023年度是否超定额用水 | 是□ 否□ | 说明计算方法和采用的用水定额 |
| 11 | 是否是重点监控用水单位 | 是□ 否□ | 如是请注明级别： 国家级口 省级口 市级口 |
| 12 | 重点监控用水单位用水信息报送是否准确 | 是□ 否□ |  |
| 13 | 节水型单位是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 是口 否口 未涉及 口 |  |

附件9

2023年度医院节约用水情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话                   负责人（签字）：       时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否为公共供水管网内用水户 | 是口 否口 |  |
| 2 | 是否按规定要求上报用水计划 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 3 | 近两年是否存在超年度计划用水情况 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 4 | 医院等级 | 三级 口 二级及以下 口 |  |
| 5 | 2023年度住院部实际开放床日数 | （ ）床·日 |  |
| 6 | 2023年度住院部实际用水量 | （ ）万m³ 未单独计量口 | 包括住院部、医技部、教学科研、后勤、行政管理等用水量，不含洗衣、制药、试验用水和家属区、宿舍、幼儿园、招待所等外供水量 |
| 7 | 2023年度住院部是否超定额用水 | 是口 否口 无法核算 口 | 说明计算方法和采用的用水定额 |
| 8 | 2023年度门诊急诊部就诊人次数 | （ ）人·次 |  |
| 9 | 2023年度门诊急诊部实际用水量 | （ ） 万m³ 未单独计量口 | 仅包括急诊部、门诊部用水量 |
| 10 | 2023年度门急诊部是否超定额用水 | 是口 否口 | 说明实际用水量和计划水 量 |
| 11 | 用水单位有两个以上不同水源或者两类以上不同用途用水的，是否分别安装用水计量设施。 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 12 | 是否按照法律法规和有关技术标准要求，安装经质量技术监督部门检定合格的用水计量设施。 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 13 | 是否建立用水原始记录和统计台账 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 14 | 是否是重点监控用水单位 | 是口 否口 | 如是请注明级别： 国家级口 省级口 市级口 |
| 15 | 重点监控用水单位和用水信息报送是否准确 | 是口 否口 |  |
| 16 | 节水型单位是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 是口 否口 未涉及 口 |  |

附件10

2023年度供水企业节约用水情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话：           负责人（签字）：         时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水企业供水范围 |  |  |
| 2 | 是否按规定要求上报用水计划 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 3 | 近两年是否存在超年度计划用水情况 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 4 | 供水企业供水水源 |  |  |
| 5 | 供水企业2023年度取水量（分水源） |  |  |
| 6 | 供水企业2023年度取水量（分用途） |  |  |
| 7 | 供水企业2023年度售水量（分水源） |  |  |
| 8 | 供水企业2023年度售水量（分用途） |  |  |
| 9 | 居民生活供水人口数 | 万人 |  |
| 10 | 居民生活是否执行阶梯水价 | 是口 否口 |  |
| 11 | 非居民生活用水户数 |  |  |
| 12 | 年用水1万立方米以上非居民生活用水户是否全部纳入计划用水管理 | 是口 否口 | 如存在问题，请具体说明 |
| 13 | 是否建立供水原始记录和统计台账 | 是口 否口 |  |
| 14 | 供水企业2023年度管网漏损水量 |  |  |
| 15 | 供水企业2023年度管网漏损率 |  |  |
| 16 | 其他供水过程中存在的问题 |  | 如存在问题，请具体说 |

附件11

2023年度其他用水单位节约用水情况自查表

区县：                                单位名称：

单位联系人：         电话                   负责人（签字）：       时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否为公共供水管网内用水户 | 是□ 否□ |  |
| 2 | 是否按规定时间要求上报用水计划。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 3 | 2023年度是否存在超年度计划用水情况。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 4 | 年度提供的服务 年提供服务的用水量 |  | 具体说明服务量/人数/面积和相应用水量 |
| 5 | 年度提供的服务量 年提供服务的用水量 |  | 具体说明服务量/人数/面积和相应用水量 |
| 6 | 年度是否超定额用水 | 是□ 否□ 无法核算□ | 如存在问题，请具体说明，并说明计算方法和采用的用水定额 |
| 7 | 用水单位有两个以上不同水源或者两类以上不同用途用水的，是否分别安装用水计量设施。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 8 | 是否按照法律法规和有关技术标准要求，安装经质量技术监督部门检定合格的用水计量设施。 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 9 | 是否建立用水原始记录和统计台账 | 是□ 否□ | 如存在问题，请具体说明 |
| 10 | 是否是重点监控用水单位 | 是□ 否□ | 如是请注明级别： 国家级口 省级口 市级口 |
| 11 | 重点监控用水单位用水信息报送是否准确 | 是□ 否□ |  |
| 12 | 节水型单位是否使用国家明令淘汰的用水设备和器具 | 是口 否口 未涉及口 |  |

附件12

2024年      区县水资源管理、节约用水监督检查发现问题汇总表

监督检查单位（组）：                        填表联系人：                        电话：

| 检查内容 |  | 问题类别 （按照检查表检查事项顺序填写） | 具体问题情况 | 主要情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区县职能 履行情况 | 取用水监管情况 | 1.审批的取水总量是否超过本行政区域取用水总量控制指标 | ***区，2023年底累计审批取水许可总量*万立方米，超过2023年度用水总量控制目标*万立方米。 |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |
|  | 节约用水管理情况 | 3.是否实现年用水量1万立方米及以上工业、服务业企业纳入计划用水管理全覆盖 | ****区，**公司及***公司年用水量超1万立方米，未纳入计划用水管理 |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |
|  | 地下水禁限采区管理工作情况 | 3.超采区地下水取水工程台账是否及时更新 | ***区县未及时更新超采区地下水取水工程台账。 |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |
| 取用水单位规范性情况 | 取水口取用水监管情况 | 4.是否存在超许可水量取水行为 | ***企业许可水量***，2023年实际用水**万立方米，存在超许可取水行为。 |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |
|  |  | 6.是否按规定要求安装取水计量设施 | 未安装计量设施。 |  |  |
|  | 工业企业节约用水情况 | 4．用水单位有两个以上不同水源或者两类以上不同用途用水的，是否分别安装用水计量设施 | 未分水源安装计量设施。 |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |
|  | 高校节约用水情况 | 5.是否存在近两年超年度计划用水情况 | 2023年超计划用水**万立方米。 |  |  |
|  |  | ………… |  |  |  |
|  | 宾馆节约用水情况 | ………… |  |  |  |
|  | 医院节约用水情况 | ………… |  |  |  |
|  | 供水企业节约用水情况 | ………… |  |  |  |
|  | 其他用水单位节约用水情况 | ………… |  |  |  |

淄博市水利局办公室                       2024年5月27日印发